รายงานผลการทดสอบ

TonPao Map — Public Prototype

การตรวจความสมบูรณ์ การแก้ไข และการทดสอบเว็บแอป

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| วันที่รายงาน | 24 กันยายน 2569 |
| Repository | phusitk/tonpao-map-public |
| เว็บที่เผยแพร่ | https://phusitk.github.io/tonpao-map-public/ |
| Commit ล่าสุดบน main | 1acab46 (Merge PR #6) |
| จำนวนงานที่ merge | 6 Pull Request (#1–#6) |
| ผลรวม | ผ่านการทดสอบทุกงาน และ deploy สำเร็จทุกครั้ง |

# 1. บทสรุปผู้บริหาร

TonPao Map เป็นต้นแบบหน้าจอ (clickable prototype) แบบ static ในโฟลเดอร์ dist/ การตรวจครั้งแรกพบว่าหน้าจอครบทุกหน้าและนำทางถึงกันได้เกือบทั้งหมด แต่มีบั๊กการนำทาง 6 จุด และปุ่มฝั่งสาธารณะประมาณ 20% กดแล้วไม่มีผล หลังการแก้ไขผ่าน 6 Pull Request ทุกงานผ่านการทดสอบและ deploy ขึ้น GitHub Pages สำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ก่อนแก้ไข | หลังแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| บั๊กการนำทาง | 6 จุด | 0 จุด (แก้ครบ) |
| ปุ่มฝั่งสาธารณะที่กดแล้วไม่มีผล | 120 จาก 599 ปุ่ม | ผูกการทำงานครบตามรายการ |
| รูปภาพที่พึ่งเซิร์ฟเวอร์ภายนอก | 71 รูป | 0 รูป (เก็บใน repo) |
| favicon / README | ไม่มี | มีครบ |
| ชุดทดสอบพฤติกรรม | — | 71/71 ผ่าน |
| Deploy GitHub Pages | ล้มเหลว (ยังไม่เปิด Pages) | สำเร็จ 6/6 ครั้ง |

# 2. ขอบเขตและวิธีการทดสอบ

## 2.1 เครื่องมือและสภาพแวดล้อม

- Playwright (Chromium) เปิดเว็บผ่าน web server ในเครื่อง

- ทดสอบ 2 รูปแบบการ deploy: วางที่ root ของโดเมน และแบบ GitHub Pages ใต้ path /tonpao-map-public/

- ขนาดจอ: คอมพิวเตอร์ 1366×900 px และมือถือ 390×844 px (โหมด touch)

- GitHub Actions: workflow deploy Pages และ workflow ดาวน์โหลดรูปภาพ

## 2.2 ประเภทการทดสอบ

- เปิดทุก route เก็บ JavaScript error, request ที่ล้มเหลว, รูปเสีย และการเลื่อนล้นแนวนอน

- คลิกทุกปุ่ม/ลิงก์ที่มองเห็น แล้วบันทึกผลว่าเปลี่ยนหน้า เปลี่ยน UI หรือไม่มีผล

- ทดสอบพฤติกรรมเฉพาะจุด (behaviour test) 71 กรณี

- ตรวจว่าสคริปต์ใหม่รับเฉพาะปุ่มที่ตั้งใจ ไม่แย่งปุ่มที่เคยทำงานอยู่แล้ว

- ตรวจไฟล์รูปภาพ: เป็นไฟล์รูปจริง ไม่มีลิงก์ชี้ไปไฟล์ที่ไม่มี และไม่เรียกรูปจากภายนอก

# 3. ผลการตรวจความสมบูรณ์ครั้งแรก

| รายการ | ผล |
| --- | --- |
| เปิดทุกหน้า (39 route × 2 ขนาดจอ รวม 82 ครั้ง) | เปิดได้ครบ ไม่มีไฟล์หาย ไม่มี JS error จากโค้ดของเว็บ |
| การเลื่อนล้นแนวนอนบนมือถือ | ไม่มี |
| แผนที่ Leaflet | โหลดได้ 13 หน้า |
| ส่วนผู้ร่วมให้ข้อมูล (Contributor) | 13 หน้า ปุ่ม 106 ปุ่มตอบสนองครบ |
| ปุ่ม/ลิงก์ฝั่งสาธารณะ (599 ปุ่ม) | ใช้งานได้ประมาณ 77% กดแล้วไม่มีผล 120 ปุ่ม |
| บั๊กการนำทาง | พบ 6 จุด (รายละเอียดในภาคผนวก ก) |
| ความพร้อมเป็นเว็บแอป production | ยังเป็นต้นแบบ: ข้อมูลเขียนในโค้ด ไม่มี backend ใช้ Tailwind CDN |

# 4. ผลการทดสอบแต่ละงาน (Pull Request)

| PR | งาน | การทดสอบ | ผล |
| --- | --- | --- | --- |
| PR #1 | แก้บั๊กการนำทาง 6 จุด | ปุ่มที่แก้ 15 กรณี และลิงก์/router 7 กรณี ทั้งแบบ root และ Pages; คลิกทุกปุ่มซ้ำเทียบกับก่อนแก้ | ผ่านทั้งหมด ไม่มีปุ่มเดิมพัง ปุ่มที่ไม่มีผลลดจาก 120 เหลือ 101 และพบ/แก้บั๊กที่เกิดเฉพาะบน GitHub Pages |
| PR #2 | favicon และ README | โหลดไฟล์ไอคอนทุกไฟล์ทั้ง 2 แบบการ deploy | โหลดได้ทุกไฟล์ (HTTP 200) |
| PR #3 | เก็บรูปภาพไว้ใน repo | ดาวน์โหลดผ่าน GitHub Actions; เปิด 25 route × 2 แบบ | ดาวน์โหลด 71/71 รูป; โหลดจากเครื่อง 62/62 ครั้งต่อแบบ; ไม่มีรูปเสีย; ไม่เรียกรูปภายนอก |
| PR #4 | ทำปุ่มที่กดไม่ได้ให้ใช้งานได้ | ทดสอบพฤติกรรม 71 กรณีทั้ง 2 แบบ; ตรวจปุ่มที่สคริปต์รับ; ทดสอบบนมือถือ | 71/71 ผ่าน ไม่แย่งปุ่มเดิม มือถือใช้งานได้ |
| PR #5 | ไม่ส่งข้อความไปอีเมล mockup | 71 กรณี รวมการตรวจว่าไม่เปิด mailto: | 71/71 ผ่าน |
| PR #6 | ป้าย “ข้อมูลตัวอย่าง” ที่การ์ดติดต่อ | แสดงผลบนคอมและมือถือ และทดสอบพฤติกรรม 71 กรณี | ผ่านทั้งหมด |

# 5. รายละเอียดการทดสอบพฤติกรรม 71 กรณี

ชุดทดสอบนี้ใช้กับ PR #4–#6 ผ่านครบ 71/71 ทั้งแบบ root และแบบ GitHub Pages

| กลุ่ม | จำนวน | สิ่งที่ตรวจ |
| --- | --- | --- |
| หน้าหมวดหมู่ 5 หน้า | 41 | จำนวนการ์ดและข้อความจำนวนตรงจริง, ชิปหมวดย่อยกรองถูกต้อง, สถานะชิป, ปุ่ม “ทั้งหมด”, ตัวกรองระยะทาง, เรียงตามคะแนน, ซ่อนเลขหน้า, ข้อความเมื่อไม่พบ, ล้างตัวกรอง, บันทึกสถานที่และคงอยู่หลังรีโหลด, ลิงก์ “ดูรายละเอียด” ไปสถานที่ที่ถูกต้อง |
| หน้ารายละเอียดสถานที่ | 9 | โทร (แจ้งยังไม่มีเบอร์), เว็บไซต์, Facebook, แชร์/คัดลอกลิงก์, บันทึก, breadcrumb หมวด, “ดูทั้งหมด” 2 จุด |
| แถบหัว/ส่วนท้าย/หน้าแรก | 6 | ปุ่ม help, notifications, ลิงก์ติดต่อเรา, “ดูทั้งหมด” หน้าแรก, ปุ่ม mail, ลิงก์ข้อกำหนดการใช้งาน |
| ตารางกิจกรรม | 3 | สลับวัน, แจ้งเมื่อวันนั้นยังไม่มีกำหนดการ, breadcrumb กลับหน้ากิจกรรม |
| หน้าช่วยเหลือ | 4 | แท็บหมวดกรองคำถาม, หมวดที่ไม่มีคำถาม, ค้นหาและกางคำตอบ, ปุ่มติดต่อฝ่ายสนับสนุน |
| หน้าเกี่ยวกับเรา | 1 | ปุ่มส่งข้อความแจ้งว่ายังไม่เปิดใช้งาน และไม่เปิดอีเมล mockup |
| แผนของฉัน / ที่จอดรถ | 4 | “ดำเนินการต่อ”, กรองที่จอดรถตามรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถทัวร์ |
| ป้องกันการถดถอย | 2 | โลโก้กลับหน้าแรก, “ปรับเงื่อนไข” ไปหน้าสร้างแผน (บั๊กที่แก้ใน PR #1) |
| JavaScript error | 1 | ไม่มี error ตลอดการทดสอบ |
| รวม | 71 | ผ่านทั้งหมด |

# 6. การ deploy ขึ้น GitHub Pages

| Run | Commit | งาน | ผล |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | 2e80026 | เพิ่ม workflow (ก่อนเริ่มงานนี้) | ล้มเหลว: repo ยังไม่เปิด Pages |
| #2 | 1d8acc4 | PR #1 แก้บั๊กการนำทาง | สำเร็จ |
| #3 | 2fba9ec | PR #2 favicon และ README | สำเร็จ |
| #4 | a87d177 | PR #3 รูปภาพใน repo | สำเร็จ |
| #5 | 09214af | PR #4 ปุ่มที่ใช้งานได้ | สำเร็จ |
| #6 | 21acfd8 | PR #5 อีเมล mockup | สำเร็จ |
| #7 | 1acab46 | PR #6 ป้ายข้อมูลตัวอย่าง | สำเร็จ |

นอกจากนี้ workflow “Localize remote images” รันสำเร็จ 1 ครั้ง ดาวน์โหลดรูปครบ 71 รูปโดยไม่มีรูปที่ล้มเหลว

# 7. ข้อจำกัดของการทดสอบ

- หน้าตาเว็บยังไม่ได้ตรวจ: สภาพแวดล้อมทดสอบเข้า Tailwind CDN, unpkg และ Google Fonts ไม่ได้ จึงใช้ Tailwind v4 และ Leaflet จาก npm แทน ผลด้านการทำงานเชื่อถือได้ แต่สี ฟอนต์ และระยะห่างยังไม่ได้ตรวจ

- ยังไม่ได้เปิดเว็บที่ deploy แล้ว: เข้า github.io จากสภาพแวดล้อมทดสอบไม่ได้ การทดสอบทำกับไฟล์ชุดเดียวกันในเครื่องก่อน merge ทุกครั้ง

- การคลิกทุกปุ่มแบบเต็มรอบกับเวอร์ชันสุดท้ายทำไม่จบ: ใช้เวลาเกิน 1 ชั่วโมงต่อรอบ จึงใช้การตรวจว่าสคริปต์ใหม่รับเฉพาะปุ่มที่ตั้งใจแทน

- สคริปต์ทดสอบยังไม่อยู่ใน repo: อยู่ในพื้นที่ชั่วคราวของ session ที่ใช้ทดสอบ

# 8. ประเด็นค้างและข้อเสนอแนะ

## 8.1 ข้อมูลจริงที่ยังต้องการ

- เบอร์โทรและเว็บไซต์ของแต่ละสถานที่ (ปุ่ม “โทร” ตอนนี้แจ้งว่ายังไม่มีเบอร์)

- กำหนดการวันที่ 20–21 มกราคม (ตอนนี้แจ้งว่ายังไม่ประกาศ)

- ปีของงานเทศกาล: ตารางกิจกรรมใช้ 2567 แต่หน้าสถานที่ใช้ 2568

- ช่องทางติดต่อจริง: ที่อยู่ เบอร์โทร และอีเมลในหน้าเกี่ยวกับเราเป็นข้อมูลตัวอย่าง

- พิกัดศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้างไม่ตรงกันระหว่างแผนที่สาธารณะกับส่วน Contributor (ห่างกันประมาณ 4.7 กม.)

## 8.2 ข้อเสนอแนะ

- นำชุดทดสอบ 71 กรณีเข้า repo และรันอัตโนมัติทุก PR ใน GitHub Actions ซึ่งโหลด Tailwind และฟอนต์จริงได้

- ตรวจหน้าตาเว็บจริงด้วยตาหลัง deploy

- ก่อนใช้งานจริง: ย้ายไปใช้ระบบ build (เช่น Vite) คอมไพล์ Tailwind ตอน build เลิกใช้ iframe และเพิ่ม backend สำหรับข้อมูลและบัญชีผู้ใช้

# ภาคผนวก ก: บั๊กการนำทางที่แก้ไข (PR #1)

| # | ปัญหา | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1 | คลิกโลโก้ “TonPao Map” แล้วย้อนหน้าก่อนหน้า ถ้าเข้าเว็บจากลิงก์ภายนอกจะออกจากเว็บ | ให้ลิงก์ที่มีปลายทางชัดเจนทำงานก่อนการตรวจคำว่า “กลับ” (แก้ปุ่มกลับหน้าแรกในหน้า 500 ด้วย) |
| 2 | ปุ่ม “ปรับเงื่อนไข” หน้าผลแผนเที่ยวย้อนกลับแทนไปหน้าสร้างแผน | ผูกปุ่มไป /plan/build |
| 3 | ลิงก์ในหน้า 404 เป็น href="#" ใช้ไม่ได้ทั้งหมด | ใส่ route จริงทั้ง 7 ลิงก์ |
| 4 | ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่แถบด้านบนไม่ทำงาน | ผูกไปหน้าล็อกอิน Contributor |
| 5 | ลิงก์ชื่อไฟล์เก่า S-05 / S-04 ในหน้ารายละเอียดกิจกรรม | เปลี่ยนเป็น route จริง |
| 6 | เงื่อนไขใน router.js อ่านกำกวม (ทำงานถูกโดยบังเอิญ) | ใส่วงเล็บให้ชัด พฤติกรรมเหมือนเดิม |
| + | พบระหว่างทดสอบ: บน GitHub Pages ลิงก์ที่มีปลายทางชัดเจนพาไป route ผิด เพราะสคริปต์เตรียม Pages แก้สตริง “/#” | อ่าน route ด้วย regex ที่ใช้ได้ทั้งแบบมีและไม่มี prefix |

# ภาคผนวก ข: รายการ Pull Request

- PR #1 — Fix prototype navigation bugs and add completeness audit report

- PR #2 — Add README and favicon

- PR #3 — Store prototype images locally instead of loading them from Google/Unsplash

- PR #4 — Wire up inert buttons across the public screens

- PR #5 — Stop sending messages to the mockup contact email

- PR #6 — Label the about page contact card as sample data